**///** /Werkgroep Datastandaarden  
Sessie 8 maart 2018/

**////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

# Context

Op 8 maart 2018 kwam de werkgroep datastandaarden bij elkaar om volgende onderwerpen te bespreken:

1. Toelichting van de Vlaamse URI-standaard voor data
2. Toelichting van het voorstel voor een proces en methode voor de ontwikkeling en adoptie van datastandaarden.
3. Varia
   1. Aanmelding van vier nieuwe trajecten – presentatie werkgroep charter.

Verder omvat deze nota de planning voor de werkgroep datastandaarden voor 2018.

# Toelichting Vlaamse URI-Standaard voor Data

In de periode 2016-2017 werd gewerkt aan een Vlaamse URI-standaard voor data, in samenwerking met Universiteit Gent. Deze werd gebaseerd op de best practices van ISA (het programma ‘Interoperability Solutions for Public Administrations, Businesses and Citizens van de Europese Commissie) en beschrijft de vormregels waaraan URI's (Uniform Resource Identifiers) die door Vlaamse overheden worden toegekend, dienen te voldoen om data-resources (bijvoorbeeld adressen) op een uniforme manier te ontsluiten via het Web.

Deze standaard zou een vrijwillig toe te passen karakter krijgen, zodanig dat organisaties met reeds bestaande URIs niet verplicht worden om nieuwe te creëren. De Vlaamse URI-Standaard voor Data is in eerste instantie bedoeld als leidraad voor organisaties die momenteel nog geen gebruik maken van URIs voor de identifiactie van data objecten.

De inhoudelijke vormregels worden toegelicht. De werkgroep heeft geen onmiddelijke feedback. De URI-standaard is te raadplegen via <http://data.vlaanderen.be/cms/VlaamseURI-StandaardVoorData_V1.0.pdf>

# Toelichting proces en methode

Op 28 februari 2018 vond een eerste sessie plaats van de subwerkgroep ‘proces en methode – erkenningsprocedure’. Het doel van deze subwerkgroep is het uitwerken van een proces en methode voor de ontwikkeling en adoptie van datastandaarden als antwoord op de probleemstelling “Wanneer is iets een standaard en wat betekent dit voor mij?”. Hiervoor is er nood aan:

* Een procedure en criteria voor erkenning van datastandaarden;
* Duidelijkheid rond gevolgen van erkenning;
* Methode voor het tot stand komen van afspraken;
* Levenscyclus voor datastandaarden.

Tijdens deze eerste sessie werd kennisgemaakt met bestaande best practices op nationaal, Europees en internationaal niveau en na werd er nagedacht over de toepassing hiervan binnen de Vlaamse overheid. Dit zal resulteren in een voorstel van een draaiboek dat nieuwe werkgroepen kunnen gebruiken om hun werk te laten erkennen als standaard binnen de Vlaamse overheid.

De verwerking van de ontvangen input zal gepresenteerd worden tijdens een webcast of 16 maart 2018. Een finale versie zal voorgelegd worden aan de werkgroep datastandaarden ter goedkeuring. De behandeling hiervan staat op de agenda voor de werkgroep datastandaarden van 10 april 2018.

# Toelichting werkgroep charter nieuwe OSLO Domeinen

In de loop van 2017 werden als onderdeel van het project ‘Burgerloket’ (nu: ‘Mijn Burgerprofiel’) een aantal informatiemodellen ontwikkeld op basis van internationale standaarden. Deze informatiemodellen zijn breed inzetbaar en worden momenteel toegepast in diensten die als overheidsbreede bouwblokken beschikbaar zullen gesteld worden. Deze nieuwe domeinen zijn: ‘terugmelding’, ‘notificatie’, ‘toestemming’ en ‘transactionele dienstverlening’.

In het werkgroep charter wordt toegelicht hoe deze informatiemodellen in de loop van 2018 aan de hand van een aantal publieke werkgroepsessie zullen gevalideerd en verder uitgewerkt worden om uit te groeien tot standaarden binnen de Vlaamse overheid.

De volgende planning is voorzien voor dit traject:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toestemming** | **Notificatie** | **Melding** | **Transactionele Dienstverlening** |
| **April** | Kick-off sessie (workshop met stakeholders) | | | |
| Werkgroepsessie 1 | Werkgroepsessie 1 | Werkgroepsessie 1 | Werkgroepsessie 1 |
| **Mei** | Werkgroepsessie 2 | Werkgroepsessie 2 | Werkgroepsessie 2 | Werkgroepsessie 2 |
| **Juni** | Werkgroepsessie 3 | Werkgroepsessie 3 | Werkgroepsessie 3 | Werkgroepsessie 3 |
| **Juli** | Publieke review | | | |
| **Augustus** | Publieke review (tot 20/8) | | | |
| **September** | 07/09 - webcast | | | |
| **Oktober** | 04/10 - validatie door werkgroep | | | |
| **November** | 27/11 - validatie stuurorgaan | | | |

Er zijn geen vragen of opmerkingen van de werkgroep datastandaarden met betrekking tot het voorgestelde werkgroep charter.

# Planning werkgroep datastandaarden voor 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **datum** | **aard** |  |
| *25/01/2018* | *werkgroep* | *Bespreken strategie datastandaarden en erkenningsprocedure* |
| 28/02/2018 | subwerkgroep | Werkgroep erkenningsprocedure (10-12u) |
| 08/03/2018 | werkgroep | Toelichten Uri-standaard en erkenningsprocedure (13u30 - 15u) |
| 16/03/2018 | subwerkgroep | Webcast - public review erkenningsprocedure (13u30-14u30) |
| 16/03/2018 | subwerkgroep | Webcast - URI standaard (15u-16u00) |
| 10/04/2018 | subwerkgroep | Brainstorm sensibiliseringsactie (12u-13u30) |
| 10/04/2018 | werkgroep | Validatie URI-standaard en erkenningsprocedure (13u30-15u) |
| 04/05/2018 | subwerkgroep | Webcast - adres en gebouw (14 - 16u) |
| 09/05/2018 | subwerkgroep | Webscast - organisatie (9u30 - 10u30) |
| 09/05/2018 | subwerkgroep | Webcast - dienstverlening (11u - 12u) |
| 29/05/2018 | werkgroep | validatie datastandaarden persoon, adres, gebouw, organisatie en dienstverlening (Informatie Vlaanderen), besluit en mandaat(ABB). Toelichten plan van aanpak sensibiliseringsactie (13u30 - 15u) |
| 07/09/2018 | subwerkgroep | Webcast - generieke terugmelding en notificatie (10 - 12u) |
| 07/09/2018 | subwerkgroep | Webcast consent en transactionele dienstverlening (14 - 16u) |
| 14/09/2018 | subwerkgroep | Webcast - technische standaarden (10 - 12u) |
| 04/10/2018 | werkgroep | Erkenning datstandaarden generieke terugmelding, notificatie, consent en transactionele dienstverlening. Erkenning technische datastandaarden (API-standaarden) (13u30 - 15u) |